|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İP No** | **En Önemli Riskler** | **Risk Yönetimi (B Planı)** |
| 1 | Zaman kısıtından dolayı projeyi yetiştirememe | Bilgiyasarları daha etkin kullanabilmek için problemler bölünerek paralel hesaplama yapılarak iş yükü azaltılacaktır. Ayrıca projeye gerekmesi halinde ortak bir çalışan eklenecektir. |
| 2 | Algoritmalardan beklenilen başarının elde edilememesi | Halihazırda danışmanımla birlikte proje konusunda çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalarda uyguladığımız levy ve kaos haritalarının algoritmaların performanslarını iyileştirdiklerini gördük. Dolayısıyla projede bu riskin oluşması beklenmemektedir. |